Resumen de la sesión de dudas

Migración de autenticación de aplicativos · Grabación de 55 min 43 s

# Contexto

Sesión de preguntas y respuestas tras una explicación previa sobre la migración de la autenticación de decenas de aplicativos a un nuevo producto de single sign-on federado (Ping Federate y Ping Access). Cada aplicativo se identifica por su CSI en un Excel y en Confluence, donde cada equipo debe registrar su atestación: confirmar que está enterado y en qué fecha migra.

# Calendario y priorización

- Los ambientes bajos se pueden empezar a migrar desde febrero de 2027; cada aplicativo toma unos tres meses.

- La fecha que aparece en la atestación es un límite y a partir de ella se arman las olas de migración a producción.

- La producción no se migra toda junta, porque hay que observar cómo responde el servidor bajo carga.

- Se priorizó por riesgo, volumen de transacciones (TPS) y dependencias entre aplicativos.

- El producto anterior (SiteMinder, según se escucha) sigue disponible para quienes no alcancen a migrar, hasta finales del año siguiente.

# Casos tratados

- Aplicativos que autentican vía "Triple S E" (min. 13–19, 41–45). Es transparente para ellos: solo atestan y hacen pruebas de no impacto con tres o cuatro casos de uso. Habrá una reunión específica con sus consumidores para dar fechas y pruebas de performance.

- Aplicativos con MFA (min. 19–21). Se les pone la etiqueta "MFA" y no se atesta todavía; los organizadores evalúan aparte si están dentro del alcance.

- Aplicativos con Ping Access o Ping Federate (min. 38–40). Los cambios serán en el archivo de políticas, en las propiedades del agente y en la actualización de certificados. Hay sesiones de detalle programadas desde febrero.

- Desarrollos de terceros (min. 24–27). Se pide agendar una reunión con el diagrama de arquitectura para definir qué producto usar. El contrato con el proveedor se renueva a finales de año.

- Aplicativos en retiro (min. 27–28). Se marcan en gris con mes y año de desmantelamiento y salen del alcance.

- Ajustes de fechas (min. 10–12, 32–34, 43–45). Un equipo con dos aplicativos ligados pidió migrarlos juntos en junio de 2027; otro pasó a septiembre por depender de un servicio que migra ese mes; varios corrigieron el producto o el owner registrado.

- Falla en producción (min. 46–54). Un equipo quedó sin comunicación con el sign-on (error 500) por un tema de balanceadores de carga, que se corrige con un cambio de configuración a cargo del equipo global. Quieren migrar cuanto antes y programarlo alrededor del release del día 25, evitando fines de semana.

# Pendientes generales

- Varios equipos no tenían acceso al chat, al Excel o a Confluence y pidieron ser agregados.

- Al cierre se recordó dejar contactos y el número de proyecto para cargar horas.

# Cuadro sinóptico

Tema central: Migración de autenticación

| Rama | Puntos clave |
| --- | --- |
| Objetivo y alcance | - Resolver dudas de la sesión previa - Migración de autenticación a un nuevo producto SSO federado - Cada aplicativo se identifica por su CSI |
| Calendario | - Febrero 2027: inicio en ambientes bajos - Unos 3 meses de migración por aplicativo - La fecha en la atestación es la fecha límite - Producción por olas (2027–2028) |
| Tipos de caso | - Vía Triple S E: transparente - MFA: etiqueta y análisis aparte - Ping Access / Federate: políticas y certificados - Terceros: revisar con arquitectura - Apps a desmantelar: fuera de alcance |
| Acciones | - Atestar en Confluence con el CSI - Pedir acceso al grupo, Excel y chat - Pruebas de no impacto y de performance - Corregir owner y equipo del aplicativo |

# Nota sobre la transcripción

El texto se obtuvo con un modelo automático de transcripción que falló en algunos tramos con ruido o repeticiones (aprox. minutos 7, 9–10, 22 y 38). Algunos nombres de productos y siglas ("Triple S E", el producto anterior "SiteMinder", los números de CSI) se interpretaron por contexto y conviene confirmarlos. Las fechas puntuales deben verificarse antes de citarlas en un documento formal.